|  | UNITA’ / NOME | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARATO | UTN – Sacco Patrizia |  |  |
| VERIFICATO | UTN – Claudia Facchinetti |  |  |
| APPROVATO | UTN – Alberto Tuozzi |  |  |

Registro delle modifiche

| Data | Sezione del documento / Motivo della revisione | Revisione |
| --- | --- | --- |
| 22-06-2020 | Prima emissione formale |  |

ALLEGATI:

Vedi INDICE all’interno

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:

Allegato alla Richiesta d’Offerta

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE	4

2.	DEFINIZIONI ED ACRONIMI	4

2.1	DEFINIZIONI	4

2.2	ACRONIMI	4

3.	DOCUMENTAZIONE APPLICABILE E DI RIFERIMENTO	5

3.1	DOCUMENTAZIONE APPLICABILE	5

3.2	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	6

3.3	ORDINE DI PRECEDENZA	6

4.	OBIETTIVI ED ATTIVITA’	6

4.1	CONTESTO DI RIFERIMENTO	6

4.2	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	7

4.3	DESCRIZIONE E REQUISITI DELLE ATTIVITA’	8

4.4	ALBERO DEL PRODOTTO	34

4.5	FILOSOFIA DI SVILUPPO E DEI MODELLI	34

5.	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’, FASI ED EVENTI CHIAVE	34

5.1	MILESTONE CONTRATTUALI E OBIETTIVI	35

6.	FORNITURE DI RESPONSABILITA’ DELL’ASI	35

6.1	HW/SW	35

6.2	DOCUMENTAZIONE	35

7.	FORNITURA CONTRATTUALE	35

7.1	REQUISITI GENERALI	36

7.2	MODELLI MATEMATICI, ALGORITMI E SW	36

7.3	GESTIONE DELLA FORNITURA	36

7.4	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	37

7.5	HW/SW	37

7.6	DOCUMENTAZIONE	37

# SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

Questo documento costituisce il Capitolato Tecnico (CT) allegato al Bando di Gara emesso dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per il progetto “Nuove idee di applicazioni integrate, servizi e prodotti innovativi basati sull’uso dei dati satellitari di telecomunicazioni (TLC)/navigazione (NAV)”. I requisiti specificati nel presente documento devono essere resi applicabili a tutta la struttura industriale coinvolta nel processo d’Offerta.

# DEFINIZIONI ED ACRONIMI

## DEFINIZIONI

Le definizioni contenute nello standard ECSS-S-ST-00-01C (Glossary of terms) sono applicabili. Si riportano qui di seguito le definizioni di uso frequente nel processo

Prodotto:	s’intende la fornitura contrattuale

## ACRONIMI

AM:	Additive Manufacturing

ASI:	Agenzia Spaziale Italiana

CGA:	Capitolato Generale ASI

CI:	Configuration Item

DA:	Documento applicabile

DEL:	(documento da consegnare)

DR:	Documento di riferimento

ECSS:	European Cooperation for Space Standardisation

HW:	Hardware

PA:	Product Assurance

PT:	Product Tree

RdO:	Richiesta d’Offerta

SOC:	Statement Of Compliance

SSV:	Space Service Volume

SW:	Software

WBS:	Work Breakdown Structure

# DOCUMENTAZIONE APPLICABILE E DI RIFERIMENTO

## DOCUMENTAZIONE APPLICABILE

I seguenti documenti costituiscono parte integrante del Capitolato Tecnico secondo la priorità definita nel seguente paragrafo § 3.3 “Ordine di Precedenza”; essi debbono essere applicati dal contraente nello sviluppo dell’offerta.

- GENERALI

- Istruzione Operativa “Preparazione e trasmissione dell’offerta all’ASI” – Doc. OP-UPQ-2016-004, per Richieste di Offerta di importo superiore ai 400 Keuro, IVA esclusa

- Citare gli estremi del Disciplinare relativo nel caso di Capitolato tecnico compilato a corredo di un bando di gara o di Richieste di Offerta da inviare a più operatori economici. Le istruzioni per la preparazione e trasmissione dell’offerta costituiscono parte integrante del Disciplinare

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

- Eventuali MoU OPPURE Documenti di accordo o collaborazione e loro eventuali annessi

- Istruzione Operativa “Linee guida per il Tailoring delle norme ECSS” – Doc. OP-IPC-2005-007

GESTIONE

- Istruzione Operativa “Capitolato gestionale delle Richieste d’Offerta dell’ASI” – Doc.  OP-IPC-2005-010

- Istruzione Operativa “Requisiti per la preparazione della Work Breakdown Structure (WBS)” - Doc. OP-IPC-2005-002

- ECSS-S-ST-00-01C – Glossary of terms

PRODUCT ASSURANCE

- Istruzione Operativa “Norme per la redazione del Piano di Assicurazione del Prodotto (PA Plan)”, Doc.  OP-IPC-2005-008

- “Sistemi di Gestione per la Qualità”, doc. UNI EN ISO 9001:2000

## DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

I documenti di riferimento di seguito elencati devono essere utilizzati dal Contraente al fine di trarre: linee guida, dati di confronto, informazioni suppletive per la migliore comprensione dei requisiti, esempi gestionali, etc.

In assenza di specifici requisiti, i documenti di riferimento devono costituire l’elemento di confronto tecnico, operativo e gestionale rispetto al quale il Contraente deve realizzare le attività contrattuali.

- ECSS-M-ST-80C – Risk management  (*)

- ECSS-M-ST-10C Rev.1 – Project planning and implementation (*)

- ECSS-M-ST-60C – Cost and schedule management (*)

- ECSS-Q-ST-10C Rev.1 – Product assurance management  (*)

- ECSS-E-AS-11C – Adoption Notice of ISO 16290, Space systems – Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment (*)

(*) disponibili presso il sito web dell’ECSS all’indirizzo: www.ecss.nl

## ORDINE DI PRECEDENZA

L'ordine di precedenza tra i documenti applicabili all’offerta sarà il seguente:

- lettera di RdO

- CGA

- il presente Capitolato Tecnico

- i Documenti Applicabili identificati nella sezione 3.1

- tutti i documenti generati dall'ASI ed accettati dal Contraente.

In caso di conflitto tra i requisiti ha prevalenza il più stringente.

Il Contraente è tenuto ad evidenziare ogni eventuale conflitto tra i requisiti e sottoporlo ad ASI per la sua risoluzione.

# OBIETTIVI ED ATTIVITA’

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con l’intento di stimolare il tessuto nazionale della ricerca spaziale sia accademica, sia industriale nei settori della Navigazione (NAV)/Telecomunicazione (TLC) satellitare, integra e promuove lo sviluppo di competenze, processi e tecnologie vitali per l’economia nel suo complesso e la ricerca di innovazioni sia tecnologiche che applicative con l’intento di generare così modelli di business.

Tali attività oltre a stimolare la crescita e la competitività delle imprese, generano effetti benefici per gli utenti privati ed istituzionali, con ricadute ed impatti sociali.

In tal senso, l'ASI intende finanziare progetti, afferenti ad una delle tipologie individuate nel presente bando, in osservanza a quanto disposto dal Regolamento della Commissione Europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento") CAPO I art. 1 comma 1 lett. d) “aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”

Diviene oggi fondamentale e prioritario lo sviluppo di applicazioni integrate, servizi innovativi e sviluppi prototipali, diversificati in termini funzionali e prestazionali, nei domini NAV e TLC satellitari, capaci di combinare diversi scenari operativi (smart city, IoT, sensoristica, sicurezza, automotive, 5G, etc..) e destinati a differenti utenti. Tali sviluppi devono garantire alte performance, protocolli sicuri, robustezza, interoperabilità dei dati e capacità di gestire in tempo reale grandi flussi di dati, la interoperabilità/compatibilità deve essere estendibile a differenti sistemi (trasportabile in altri domini).

Per conseguire gli obiettivi delle suddette linee strategiche, ASI intende rafforzare i segmenti downstrem/midstream/upstream nei domini NAV e TLC, dando enfasi a realtà quali: sviluppi di applicazioni integrate, sviluppi/ottimizzazioni di nuove tecnologie (sistemi/sottosistemi/componenti/payload), servizi innovativi abilitanti per lo spazio e con ricadute e impatti sociali. In particolare, il presente bando ha l’obiettivo di portare le conoscenze afferenti agli ambiti sopra menzionati alla validazione in laboratorio o in ambiente rilevante, quindi a raggiungere un TRL di 4/5 entro 30 mesi dall’avvio dell’attività di sviluppo.

## DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Nel contesto descritto, le attività di ricerca e sviluppo sono mirate a stimolare/incentivare l’uso dei dati satellitari, in particolare di telecomunicazioni (TLC)/navigazione (NAV), attraverso analisi, sviluppi preliminari, dimostrazioni, sperimentazioni, verifiche, prototipazioni di tecnologie, sviluppi applicativi e/o di servizi, nelle seguenti aree disciplinari:

- Intelligenza artificiale/gestione Big data (es. algoritmi di “data fusion”/ ….)

- Realtà virtuale/realtà aumentata

- Smart city – (osservazione/operatività/dispositivi mobili e infrastruttura/ ….)

- Gestione delle Risorse energetiche/reti per la distribuzione di energia/approvvigionamento energetico

- Cybersecurity & Space application

- Trasporti e telecomunicazioni del futuro (automotive/5G…)

- Supporto a infrastrutture critiche sostenibili e resilienti

- Navigazione tattica in ambienti critici e sensibili

- Prevenzione dei crimini ambientali

- Supporto ai processi decisionali avanzati (applicazioni/servizi/tecnologie che li favoriscano)

- Utilizzo dello “Spazio” per le municipalità (servizi per la gestione del bene pubblico)

Il progetto dovrà essere gestito secondo le normative europee [DR 1][DR 2][DR 3]. Il prototipo realizzato/l’applicazione/serivizo dovrà essere gestito secondo il controllo qualità previsto dalle normative europee [DA 09][DA 08] [DR 4] e dovrà dimostrare il livello di maturità tecnologica [DR 5] attraverso idonee prove sperimentali.

## DESCRIZIONE E REQUISITI DELLE ATTIVITA’

Gli obiettivi dell’iniziativa dell’ASI sono:

- Incrementare la competitività dell’Italia facendo riaffiorare a livello produttivo la società della Conoscenza;

- Concretizzare applicazioni e servizi in grado di favorire l’utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare GNSS con particolare riferimento a GALILEO/EGNOS.

- Portare a maturazione le applicazioni e servizi che favoriscano la capacità competitiva del nostro Paese;

- Favorire l’introduzione nei futuri programmi spaziali dell’ASI di soluzioni tecniche/tecnologiche progettuali innovative ed abilitanti, con l’obbiettivo di migliorare la robustezza e le prestazioni dei sistemi spaziali;

- Stimolare il salto tecnologico nel settore spazio favorendo una attività di introduzione di soluzioni innovative negli ambiti istituzionali (università, enti di ricerca, etc. …) ed in settori industriali anche differenti da quello spaziale;

- Consolidare i ruoli di eccellenza presenti nelle aree ritenute critiche e strategiche per la comunità spaziale nazionale sia scientifica che industriale;

- Partecipare in modo costruttivo e competitivo nei vari fora nazionali ed internazionali relativi al reprofiling dei sistemi di navigazione GNSS e delle loro evoluzioni

Di seguito sono delineati i requisiti relativi alle singole aree disciplinari.

| Area disciplinare | a) INTELLIGENZA ARTIFICIALE/GESTIONE BIG DATA (ES. ALGORITMI DI “DATA FUSION”/ ….) |
| --- | --- |
| Contesto | Le tecniche di intelligenza artificiale (IA), consentono oggi ad un sistema di agire e di risolvere problemi, riproducendo flussi logici propri dell’intelligenza umana. La IA è una delle tecnologie più promettenti dei nostri tempi che contribuirà a risolvere diversi problemi che le attuali conoscenze non risolvono. Il suo esteso impiego nei domini delle Telecomunicazioni e Navigazione satellitari rappresenta un importante obiettivo da perseguire e da implementare in diverse aree disciplinari e ambiti applicativi: dalla sicurezza nei dati, all’analisi e all’utilizzo dei big data, alla navigazione nei trasporti, all’automatismo, etc. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è identificare, realizzare e testare in ambiente rappresentativo soluzioni di intelligenza artificiale che sfruttando nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi (downstrem/upstream/ midstream), attuali e/o in fase di sviluppo, ne migliorino le prestazioni rispetto allo stato dell’arte, per la medesima classe di tecnologie/applicazioni/servizi. |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – L’intelligenza artificiale, applicata nei domini indicati, dovrà essere in grado di garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata velocizzando i processi, riducendo la tempistica, migliorando l’autonomia e ottimizzando in generale le prestazioni allo stato dell’arte. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE – Le soluzioni dovranno essere progettate, sviluppate, realizzate e testate in aderenza alle normative nazionali ed europee di pertinenza; laddove necessario e/o richiesto dovranno essere presi come riferimento gli standard ECSS - SAFETY - Gli aspetti di safety dovranno svolgersi in ottemperanza alle regole nazionali ed europee applicabili; in ambito spazio saranno presi in considerazione gli standard ECSS - CARATTERISTICHE TECNICHE – La soluzione proposta dovrà essere in linea con il relativo Concept of Operation. - AFFIDABILITA’ – La soluzione dovrà garantire affidabilità e robustezza superiore o comparabile rispetto a quella delle soluzioni allo stato dell’arte. |
| Requisiti di innovazione | - BENEFICI – I benefici introdotti dalla soluzione dovranno essere misurabili in relazione al contesto in cui sono applicati. - EVOLUZIONE DELLA SOLUZIONE – la soluzione deve assicurare indipendenza nazionale ed europea, eccellenza ed eventuale unicità dal punto di vista scientifico, tecnologico, applicativo e di servizi; le prospettive di ritorno industriale saranno oggetto di valutazione. - INNOVAZIONE – il contenuto di innovazione deve essere identificato e garantito in termini di algoritmi di cognitive computing, decision making e monitoring processes e/o integrazione delle funzioni di autonomia in architetture cognitive efficaci e/o approcci innovativi di V&V al fine di ottenere benefici per tecnologia/applicazioni/servizi nei settori satellitare presi a riferimento, rispetto allo stato dell’arte. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE- Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della soluzione sviluppata, in accordo con la normativa ECSS ( e.g. test di laboratorio, test funzionali , etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili. - TAILORING ECSS – Nel caso in cui siano applicabili gli standard ECSS, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello stesso. - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica della soluzione finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui ila soluzione è progettata - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | b) REALTA’ VIRTUALE/REALTA’ AUMENTATA/ REALTA’ MISTA |
| --- | --- |
| Contesto | La realtà virtuale (VR), la realtà aumentata (AR) e la realtà mista (MR) sono tra le tecnologie/innovazioni emergenti che trovano oggi ampio impiego solo in alcuni specifici ambiti applicativi (es videogiochi, navigatori stradali, etc.), tuttavia è stato dimostrato che le loro potenzialità sono molto più vaste soprattutto con l’adozione di opportuni sensori (compiuter vision, tracking, GNSS,..etc) aventi differenti livelli di complessità in relazione al loro utilizzo. Queste tecnologie rientrano tra i trend tecnologici che stanno ridefinendo il mondo economico, sociale e politico del nostro Paese. Ad oggi i contenuti digitali, i servizi proposti, nuovi dispositivi e sistemi, creano un approccio diverso al lavoro, ed introducono un diverso metodo operativo a tutti i livelli, rappresentano inoltre i cardini trainanti che trovano terreno fertile nei domini applicativi e tecnologici in cui sono applicati. I vantaggi si quantificano in termini di efficienza, sicurezza, produttività e riduzione della complessità. Le applicazioni di tali tecnologie nei settori delle Telecomunicazioni e Navigazione satellitare sono di fatto molteplici.. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è identificare, realizzare e testare in ambiente rappresentativo soluzioni tecnologiche/applicative/di servizi (downstrem/ midstream), nei domini indicati (NAV &TLC), che attraverso le nuove tecnologie di realtà virtuale/realtà aumentata/realtà mista ne migliorino le prestazioni delle stesse rispetto allo stato dell’arte e/o in fase di sviluppo, per la medesima classe di tecnologiche/applicative/di servizi. |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La realtà virtuale/realtà aumentata/realtà mista, applicata nei domini NAV e TLC satellitare, dovrà essere in grado di garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata velocizzando i processi e l’operatività, arricchendo le funzionalità - semplificandone la modalità di accesso e di utilizzo, aumentando l’efficienza e più in generale ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - I prodotti dovranno essere progettati, sviluppati, realizzati e testati in aderenza agli standard ECSS di pertinenza laddove richiesto, e nel rispetto delle normative Nazionali ed Europee applicabili. - SAFETY – Gli aspetti dovranno attenersi alle regole definite dagli standard ECSS (laddove applicabili) e/o alle normative di riferimento nazionali ed europee. - CARATTERISTICHE TECNICHE – Il progetto della tecnologia (elemento, unità, p/l, etc.)/applicazione integrata/servizio dovrà garantire il miglioramento in termini di capacità operativa, di efficienza funzionale e di sicurezza. - AFFIDABILITA’ – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità e robustezza superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte. |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto finale di progetto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte. - BENEFICI ATTESI – la soluzione proposta dovrà apportare benefici misurabili in termini di efficienza (operativa, funzionale, etc.), sicurezza, tempestività, semplificazione e più in generale di prestazioni attese rispetto allo stato dell’arte. - PROSPETTIVA TECNOLOGICA – la soluzione proposta deve garantire la indipendenza tecnologica nazionale ed europea, eccellenza ed eventuale unicità dal punto di vista scientifico e tecnologico. Saranno valutate anche le prospettive di ritorno industriale. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della tecnologia sviluppata, in accordo con la normativa ECSS (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili - TAILORING ECSS – per applicazioni/sviluppi spaziali, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica dei prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato (verifica degli interferenti,..). - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | c) SMART CITY – (OSSERVAZIONE/OPERATIVITA’/DISPOSITIVI MOBILI E INFRASTRUTTURA/…) |
| --- | --- |
| Contesto | Una smart city è una città sostenibile, efficiente e socialmente innovativa. L’utilizzo congiunto dell’innovazione tecnologica e digitale rende possibile ottimizzare servizi e applicazioni per i cittadini, migliorando l’accesso alle infrastrutture e rendendo il sistema “urbano” più efficiente in termini di tempo, quantità, qualità e costi. Le innovazioni e le nuove tecnologie introdotte in questi ultimi anni nei settori dello sviluppo, della ricerca e dell’eco-sostenibilità supportano un continuo miglioramento delle situazioni urbane rendendo le città più intelligenti e migliorando la vita dei cittadini. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono un potente strumento a disposizione di governi e aziende per risolvere le grandi sfide globali. Il digitale può infatti rappresentare un fondamentale acceleratore del processo di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che potranno essere realizzati sia ottimizzando le tecnologie esistenti ampiamente diffuse a livello globale, sia pensando a nuovi sviluppi. Le potenzialità che possono essere introdotte, in tale contesto, dai/nei settori delle Telecomunicazioni e della Navigazione satellitare (es. Mobility&Transport, Environment, Buildings, Energy etc.) è oggetto di tale bando. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è identificare, realizzare e testare in ambiente rappresentativo, nel contesto “smart city”, soluzioni che sfruttando nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi innovativi (downstrem/midstream), nei settori indicati (NAV &TLC), contribuiscano a migliorare la vita del cittadino rispettando l’ambiente, ne migliorino le prestazioni allo stato dell’arte e rispondano alle innumerevoli sfide che i centri urbani devono fronteggiare (es. cambiamenti climatici, la rapida crescita della popolazione urbana, la scarsità di risorse energetiche e idriche, i cambiamenti economici e tecnologici, etc.). |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La soluzione proposta, avvalendosi principalmente di dati NAV e TLC satellitare, dovrà essere in grado di garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è sviluppata, agevolando una soluzione integrata e autonoma, fornendo un facile accesso alla soluzione, riducendo i tempi e ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - Le soluzioni dovranno essere progettate, sviluppate, realizzate e testate in aderenza alle normative nazionali ed europee di pertinenza; laddove necessario dovranno essere presi come riferimento gli standard ECSS - SAFETY – Gli aspetti di safety dovranno svolgersi in ottemperanza alle regole nazionali ed europee applicabili; in ambito spazio, laddove necessario, saranno prese in considerazione gli standard ECSS - CARATTERISTICHE TECNICHE – La soluzione proposta dovrà: - essere in sinergia con il concetto di “smart city” e compatibile con le infrastrutture esistenti; - essere una soluzione integrata e favorire la semplicità di accesso e di gestione. - Essere garantita la sostenibilità della soluzione, la migliore qualità del prodotto e autonomia di gestione. - AFFIDABILITA’ – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte. - BENEFICI ATTESI – Il prodotto dovrà apportare benefici misurabili in termini di qualità della vita collettiva (non solo individuale) miglioramento della efficienza operativa e funzionale, della connettività e delle prestazioni, nel contesto “smart city”. Sarà valutato inoltre l’impatto in termini di riduzione dei costi. - EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA – la soluzione deve assicurare prospettive di ritorno industriale, indipendenza tecnologica nazionale ed europea, eccellenza ed eventuale unicità dal punto di vista scientifico e tecnologico. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della tecnologia sviluppata, in accordo con la normativa ECSS laddove necessario (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili - TAILORING ECSS –Per applicazioni/sviluppi spaziali, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS. - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica dei prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato. Nel Contesto smart city dovranno inoltre essere valutate gli aspetti di interferenza con i sistemi/le infrastrutture preesistenti. - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | d) GESTIONE DELLE RISORSE ENERGETICHE/RETI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA/APPROVIGIONAMENTO ENERGETICO |
| --- | --- |
| Contesto | Il gran numero di impianti diffusi sul territorio, alimentati anche da fonti rinnovabili non programmabili come l’eolico e il fotovoltaico, ha determinato una criticità delle reti di distribuzione, tradizionalmente basate sul trasporto unidirezionale dell’energia elettrica da poche grandi centrali al cliente finale. L’utilizzo di metodologie e approcci basati sulla generazione distribuita (GD) hanno introdotto elementi come la bi-direzionalità, aleatorietà ed intermittenza che mal si conciliano con una struttura passiva delle reti, con conseguenti ripercussioni su una gestione sicura, affidabile ed efficiente del sistema elettrico, a ciò si somma uno sviluppo non sostenibile per carenze infrastrutturali e tecnologiche, controllo ridotto nella gestione e ridotta capacità d’intervento, nel breve periodo, per risolvere le criticità. Il fabbisogno energetico crescente, conseguenza alla crescita demografica, introduce la necessità di operare scelte tecnologiche innovative allo scopo di ottimizzare le risorse ed il controllo sul territorio, l’efficienza, la sicurezza, la fruibilità, il risparmio energetico, introducendo nuove funzionalità quali: una gestione più efficace delle protezioni dell’impianto; una gestione dell’impianto attraverso comandi da remoto (via web); una gestione efficiente dei malfunzionamenti e delle criticità dell’impianto; etc.. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è identificare, realizzare e testare in ambiente rappresentativo soluzioni che sfruttando nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi innovativi (downstrem/midstream/ upstream), nei domini indicati (NAV &TLC), contribuiscano a migliorare le prestazioni e le funzionalità delle Reti energetiche rispetto allo stato dell’arte, ed in particolare la Gestione delle Risorse Energetiche/le Reti per la Distribuzione di Energia/l’approvvigionamento Energetico. |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La soluzione proposta, applicata principalmente nei domini Indicati, dovrà essere in grado di garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata, ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - Le soluzioni dovranno essere progettate, sviluppate, realizzate e testate in aderenza alle normative nazionali ed europee di riferimento; laddove necessario dovranno essere presi come riferimento gli standard ECSS - SAFETY – Gli aspetti di safety dovranno svolgersi in ottemperanza alle regole nazionali ed europee applicabili; laddove necessario, saranno prese in considerazione gli standard ECSS - CARATTERISTICHE TECNICHE – La soluzione proposta dovrà: - essere sostenibile e compatibile con le reti/impianti esistenti; - favorire la semplicità delle attività operative (es. interventi di malfunzionamento, gestione dei rischi, monitoraggio, controllo e accesso da remoto, etc.) e migliorare l’autonomia di gestione. - AFFIDABILITA’ – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte. - BENEFICI ATTESI – la soluzione proposta dovrà apportare benefici evidenti e misurabili in termini di miglioramento delle prestazioni, quali ad esempio efficienza dei servizi e della funzionalità, riduzione della vulnerabilità, monitoraggio e controllo a basso costo, sostenibilità, affidabilità, sicurezza, gestione dei rischi,etc. - EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA – la soluzione deve assicurare prospettive di ritorno industriale, indipendenza tecnologica nazionale ed europea, eccellenza ed eventuale unicità dal punto di vista scientifico e tecnologico. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della soluzione proposta, in accordo con la normativa ECSS laddove necessario (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili - TAILORING ECSS – per applicazioni/sviluppi spaziali, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica dei prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato. - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | e) CYBERSECURITY & SPACE APPLICATION |
| --- | --- |
| Contesto | I Satelliti forniscono informazioni e servizi a supporto delle comunicazioni globali, dell'economia, della sicurezza e della difesa, della sicurezza e della gestione delle emergenze, dell'ambiente e della salute. Il loro valore strategico solleva inevitabilmente il problema della sicurezza informatica. I satelliti e le infrastrutture associate sono fondamentali per sostenere un mondo sempre più globalizzato e interconnesso dove coesistono perfettamente applicazioni civili, commerciali e militari. DI fatto la maggior parte delle infrastrutture critiche nazionali/internazionali – dalle comunicazioni, ai trasporti, ai servizi metereologici, ambientali, bancari, etc. – dipendono da asset spaziali. Pertanto l’aspetto di cyber security parte dai satelliti, fino ad arrivare alle stazioni di terra e ai meccanismi di condivisione e scambio delle informazioni, muovendosi da uno scenario spaziale a uno terrestre e da uno scenario internazionale ad uno locale. Il problema da affrontare è quindi generalizzato (terrestre e spaziale) e l’obiettivo è un miglioramento della sicurezza. La risposta è da ricercarsi, da una parte nelle tecnologie/applicazioni/servizi, chiamati a offrire difese aggiornate ad una minaccia in continua evoluzione e dall’altra nella necessità di rivedere standard e procedure al fine di rendere più robusti i sistemi già in uso. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è identificare, realizzare e testare in ambiente rappresentativo, nel contesto cyber security & space application, soluzioni che utilizzando nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi innovativi, ne migliorino le prestazioni rispetto allo stato dell’arte per la medesima classe, introducendo alti livelli di sicurezza e di robustezza del sistema e mitigando la vulnerabilità. |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La cyber security & space application nei domini indicati (downstrem/upstream/ midstream) dovrà essere in grado di garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - I prodotti dovranno essere progettati, sviluppati, realizzati e testati in aderenza agli standard ECSS di pertinenza e nel rispetto delle normative Nazionali ed europee applicabili. - SAFETY – Gli aspetti dovranno attenersi alle regole definite dagli standard ECSS (laddove applicabili) e/o alle normative di riferimento nazionali ed europee. - CARATTERISTICHE TECNICHE – la soluzione proposta in termini di nuova tecnologia/applicazione integrata/servizio innovativo dovrà: - Ridurre la vulnerabilità del sistema ed i rischi connessi della sicurezza - introdurre misure di mitigazione derivanti dalle vulnerabilità spaziali e non, agli attacchi informatici, ed identificare/accertare modi per creare resilienza. - Garantire alti livelli di sicurezza e robustezza del sistema; - AFFIDABILITA’ e ROBUSTEZZA – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità e una robustezza superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte - BENEFICI ATTESI – Il prodotto dovrà apportare benefici misurabili in termini di miglioramento delle prestazioni; nel settore spazio dovrà apportare benefici evidenti al sistema spaziale nel suo complesso introducendo miglioramenti all’efficienza operativa. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della tecnologia sviluppata, in accordo con la normativa ECSS (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) - TAILORING ECSS – Il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica dei prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato. - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | f) TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI DEL FUTURO (automotive/5G…) |
| --- | --- |
| Contesto | I driver tecnologici come l’automazione, la connettività e le tecnologie a basse emissioni di carbonio, unitamente alla tendenza della condivisione, stanno ridefinendo completamente la mobilità. Treni, auto, mezzi pesanti, navi, tutto deve essere in modalità Mobilty as a Service e intermodale. Le città devono adottare un approccio olistico ed integrato per adottare nuovi sistemi di trasporto. Diviene vitale installare le infrastrutture necessarie per rendere il sistema dei trasporti sempre più accessibile e conveniente. I cambiamenti molto rapidi a cui si assiste, nei sistemi di trasporto, devono essere gestiti sia in termini di miglioramento nella governance sia nello sviluppo di soluzioni di mobilità innovative. Il settore dei trasporti e della mobilità sono inoltre fortemente dipendenti dalle nuove tecnologie di telecomunicazione come il 5G. L’integrazione tra il 5G e il mondo dei trasporti permetterà di raggiungere: velocità superiori, alta densità di oggetti connessi, affidabilità di comunicazioni a bassa latenza. Il 5G potrebbe diventare il primo sistema di radiocomunicazione capace di integrare in tempo reale le comunicazioni tra uomo e macchina e tra veicoli e infrastrutture, l’obiettivo è il perseguire lo sviluppo di una mobilità veramente connessa. Le comunicazioni del futuro devono ricercare un’integrazione crescente con il satellite, in grado di garantire una migliore copertura della rete. Ciò permetterebbe la realizzazione di sistemi integrati per applicazioni diversificate, come il monitoraggio intelligente, capaci di alta affidabilità, maggiore efficienza, ridotti tempi di latenza ed alti livelli di sicurezza. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è identificare, realizzare e testare in ambiente rappresentativo, nel contesto “trasporti e telecomunicazioni del futuro”, soluzioni che avvalendosi di nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi innovativi (downstrem/midstream/ upstream), in particolare nei settori indicati (NAV &TLC), ne migliorino le prestazioni rispetto allo stato dell’arte, per la medesima classe. |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La soluzione proposta dovrà essere in grado di garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata, ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte, l’efficienza, la sicurezza e riducendo i tempi di latenza. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - I prodotti dovranno essere progettati, sviluppati, realizzati e testati in aderenza agli standard ECSS di pertinenza se applicabili, e nel rispetto delle normative Nazionali ed europee applicabili. - SAFETY – Gli aspetti dovranno attenersi alle regole definite dagli standard ECSS (laddove applicabili) e/o alle normative di riferimento nazionali ed europee. - CARATTERISTICHE TECNICHE – la soluzione proposta in termini di nuova tecnologia/applicazione integrata/servizio innovativo dovrà rispondere alle esigenze evidenziate in tale area tematica migliorandole e introducendone di nuove, quali ad esempio velocità operativa, funzionalità, densità di oggetti connessi, affidabilità, sicurezza, robustezza e comunicazioni a bassa latenza, etc - AFFIDABILITA’ – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte - BENEFICI ATTESI – I benefici introdotti dalla soluzione dovranno essere misurabili in relazione al contesto in cui sono applicati, quali ad esempio miglioramento delle prestazioni, della interconnessione, di capacità scambio dati, di riduzione dei costi, riduzione della latenza nella comunicazione,.. etc. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della soluzione proposta, in accordo con la normativa ECSS laddove necessario (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili - TAILORING ECSS – In applicazioni/sviluppi per lo spazio, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica dei prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato. - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | g) SUPPORTO A INFRASTRUTTURE CRITICHE SOSTENIBILI E RESILIENTI |
| --- | --- |
| Contesto | La vita quotidiana dei cittadini dipende dall’affidabilità e dalla continuità operativa delle Infrastrutture Critiche che forniscono servizi essenziali primari per i cittadini e per il sistema economico e industriali, come l’energia, i trasporti, le reti delle comunicazioni, l’acqua etc (EPCIP Direttiva 2008/114/CE). I sistemi di controllo delle infrastrutture critiche sono diventati più complessi, con dispositivi sempre più interconnessi (tendenza questa che è destinata a crescere) esponendole a minacce ed attacchi (come le calamità naturali, attività terroristiche, attacchi informatici o di carattere doloso) con gravi implicazioni nel campo della sicurezza, il settore energetico, per esempio, è classificato come uno dei settori più colpiti con alti costi di intervento. Attacchi alle infrastrutture critiche potrebbero avere effetti a catena sull’economia del Paese e sulla vita dei suoi cittadini. È dunque necessario salvaguardare l’integrità di queste infrastrutture così da fornire con efficienza servizi e prodotti necessari ai cittadini. Si rende pertanto necessario disporre di infrastrutture sostenibili, moderne, efficienti, affidabili e sicure capaci di supportare la crescita del paese e garantire il funzionamento anche in caso di eventi catastrofici. Le infrastrutture critiche necessitano, pertanto, di livelli adeguati di protezione tanto per il loro funzionamento quanto per la sicurezza dei dati amministrati. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è realizzare e testare in ambiente rappresentativo soluzioni che sfruttando nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi innovativi(downstrem/midstream), nei domini indicati (NAV &TLC), contribuiscano ad aumentare la capacità di resilienza ai disastri naturali e/o agli incidenti causati dall’uomo alle infrastrutture critiche, e ne riducano le vulnerabilità garantendo le funzioni vitali della società, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini. Deve essere garantito un miglioramento delle prestazioni rispetto allo stato dell’arte |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La soluzione proposta dovrà garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata, ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte, quali ad esempio l’efficienza, la sicurezza e riducendo la vulnerabilità. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - Le soluzioni dovranno essere progettate, sviluppate, realizzate e testate in aderenza alle normative nazionali ed europee di riferimento; laddove necessario dovranno essere presi come riferimento gli standard ECSS - SAFETY – Gli aspetti di safety dovranno svolgersi in ottemperanza alle regole nazionali ed europee applicabili; laddove necessario, saranno prese in considerazione gli standard ECSS - CARATTERISTICHE TECNICHE – La soluzione proposta dovrà garantire una ridotta vulnerabilità e incrementare la resilienza , assicurando le funzioni vitali anche in caso di difficoltà. - AFFIDABILITA’ – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte. - BENEFICI ATTESI – la soluzione proposta dovrà apportare benefici evidenti e misurabili in termini di miglioramento delle prestazioni, quali ad esempio efficienza dei servizi e della funzionalità, riduzione della vulnerabilità, monitoraggio e controllo a basso costo, sostenibilità, affidabilità, sicurezza, etc. - EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA – la soluzione deve assicurare prospettive di ritorno industriale, indipendenza tecnologica nazionale ed europea, eccellenza ed eventuale unicità dal punto di vista scientifico e tecnologico. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della soluzione proposta, in accordo con la normativa ECSS laddove necessario (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili - TAILORING ECSS – In ambito spazio, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica del prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato. - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | h) NAVIGAZIONE TATTICA IN AMBIENTI CRITICI E SENSIBILI |
| --- | --- |
| Contesto | L’impiego delle tecnologie emergenti per la lotta alla criminalità e per fronteggiare sfide emergenti è motivo di interesse, da parte delle istituzioni (protezione civile, guardia di finanza, polizia, etc..), per disporre di strumenti in grado di intervenire in differenti ambienti, in situazioni di difficoltà e/o di emergenza e in diverse condizioni operative (es. in mare aperto, in mega incidenti, in disastri, etc). Tali tecnologie possono rispondere a esigenze di ricognizione strategica e tattica e di sorveglianza locale ISR -Intelligence, Surveillance and Recognition) (per esempio in ambito portuale e/o del demanio marittimo) e costituire un valido supporto per le operazioni/attività di law enforcement. Inoltre costituirebbero una ottimizzazione delle risorse a disposizione delle istituzioni per lo svolgimento delle attività investigative nei diversi settori di interesse. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è identificare, realizzare e testare in ambiente rappresentativo soluzioni che sfruttando nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi innovativi (downstrem/ midstream), nei domini indicati (NAV &TLC), contribuiscano a migliorare le risorse a disposizione delle istituzioni per le attività critiche e sensibili garantendo migliori prestazioni rispetto a quelle allo stato dell’arte |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La soluzione proposta, avvalendosi principalmente dei dati di NAV e TLC satellitare, dovrà essere in grado di rispondere ai requisiti ed alle esigenze del settore istituzionale di riferimento, in termini di efficienza, efficacia, sicurezza e qualità dovrà inoltre garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata, ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte, - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - Le soluzioni dovranno essere progettate, sviluppate, realizzate e testate in aderenza alle normative nazionali ed europee di riferimento; laddove necessario dovranno essere presi come riferimento gli standard ECSS - SAFETY – Gli aspetti di safety dovranno svolgersi in ottemperanza alle regole nazionali ed europee applicabili; laddove necessario, saranno prese in considerazione gli standard ECSS - CARATTERISTICHE TECNICHE – La soluzione proposta dovrà: - Essere in sinergia con le specifiche esigenze istituzionali; - favorire le operazioni tattiche in ambienti critici e sensibili; - essere integrata con il relativo Concept of Operations. - AFFIDABILITA’ – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte. - BENEFICI ATTESI – la soluzione proposta dovrà apportare benefici evidenti e misurabili in termini di miglioramento delle prestazioni, quali ad esempio efficienza ed efficacia della funzionalità, tempi ridotti d’intervento, affidabilità, sicurezza, etc. - EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA – la soluzione deve assicurare prospettive di ritorno industriale, indipendenza tecnologica nazionale ed europea, eccellenza ed eventuale unicità dal punto di vista scientifico e tecnologico. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della soluzione proposta, in accordo con la normativa ECSS laddove necessario (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili - TAILORING ECSS – In applicazioni/sviluppi per lo spazio, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica del prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato. - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e. procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | i) PREVENZIONE DEI CRIMINI AMBIENTALI |
| --- | --- |
| Contesto | La complessità dei reati ambientali, e le difficoltà interpretative delle nuove norme rendono laboriosa e delicata la definizione di un sistema di prevenzione e controllo. Oggi sappiamo che sono innumerevoli i reati contro l’ambiente dalla Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di siti protetti, al traffico illecito di rifiuti e/o di depositi non autorizzati e/o smaltimento, dagli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, all’inquinamento del suolo/sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, dall’inquinamento doloso/colposo provocato da navi, agli incendi provocati dall’uomo, etc.. le attività nel cui ambito possono essere commessi reati ambientali, sono molteplici, l’introduzione di tecniche e tecnologie emergenti negli ambienti a rischio possono fornire un utile supporto di prevenzione e controllo, oltre che di analisi del rischio. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è realizzare e testare in ambiente rappresentativo soluzioni che sfruttando nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi innovativi (downstrem/midstream), principalmente nei domini indicati (NAV &TLC), forniscano strumenti sostenibili e integrabili con eventuali strutture esistenti, in grado di abilitare nuovi concetti di prevenzione e garantire miglioramenti in termini di efficienza, efficacia e prestazioni rispetto allo stato dell’arte. |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La soluzione proposta dovrà essere in grado di rispondere ai requisiti ed alle esigenze delle istituzioni, in termini di efficienza, efficacia, sicurezza e qualità, dovrà inoltre garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata, ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - Le soluzioni dovranno essere progettate, sviluppate, realizzate e testate in aderenza alle normative nazionali ed europee di riferimento; laddove necessario dovranno essere presi come riferimento gli standard ECSS - SAFETY – Gli aspetti di safety dovranno svolgersi in ottemperanza alle regole nazionali ed europee applicabili; laddove necessario, saranno prese in considerazione gli standard ECSS - CARATTERISTICHE TECNICHE – La soluzione proposta dovrà essere integrabile con strutture esistenti, e garantire il miglioramento della capacità di identificazione/intervento dei crimini ambientali a titolo esemplificativo in termini di prevenzione e controllo, di analisi del rischio, tempi di intervento, etc. - AFFIDABILITA’ – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte. - BENEFICI ATTESI – la soluzione proposta dovrà apportare benefici evidenti e misurabili in termini di miglioramento delle prestazioni, quali ad esempio efficienza ed efficacia dei servizi e delle funzionalità, tempi ridotti di interventi, affidabilità e robustezza della soluzione, monitoraggio e controllo a costi contenuti, etc. - EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA – la soluzione deve assicurare prospettive di ritorno industriale, indipendenza tecnologica nazionale ed europea, eccellenza ed eventuale unicità dal punto di vista scientifico e tecnologico. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della soluzione proposta, in accordo con la normativa ECSS laddove necessario (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili - TAILORING ECSS – in applicazioni/sviluppi per lo spazio, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica dei prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato. - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | j) SUPPORTO AI PROCESSI DECISIONALI AVANZATI (APPLICAZIONI/SERVIZI/TECNOLOGIE CHE LI FAVORISCANO) |
| --- | --- |
| Contesto | Oggi nuove metodologie, procedure e tecnologie innovative possono fornire un utile supporto per lo studio, la definizione e successiva realizzazione di strumenti per il supporto alle decisioni, capaci di fornire sia una migliore soluzione decisionale nel contesto di interesse, che una strategia decisionale da perseguire per il raggiungimento di un determinato obiettivo. Cercare di armonizzare la soluzione tenendo conto contemporaneamente di strategie decisionali a vari livelli, dalla governance (istitutional, managerial, operational, etc.) al player o multi-player, favorirebbe il raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso da tutti. SI rende necessario introdurre innovazione negli ambiti tecnologico (es IA, digitalizzazione, VR/AR/MR, interconnessione, etc.), delle competenze e dei processi decisionali (es. ottimizzando il processo, aumentando velocità e potenza di calcolo delle macchine per analizzare grandi quantità di dati in tempi brevi, etc.) per gestire situazioni critiche/sensibili in maniera efficiente ed efficace in tempi ridotti, attraverso soluzioni condivisibili. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è identificare, realizzare e testare in ambiente rappresentativo, soluzioni che attraverso le nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi innovativin(downstrem/midstream), nei domini indicati (NAV &TLC), garantendo migliori prestazioni rispetto allo stato dell’arte. |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La soluzione proposta dovrà garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata, ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte, a titolo esemplificativo riduzione dei tempi di risposta, riduzione dei rischi, ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia nella risposta, miglioramento della sicurezza e della vulnerabilità. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - Le soluzioni dovranno essere progettate, sviluppate, realizzate e testate in aderenza alle normative nazionali ed europee di riferimento; laddove necessario dovranno essere presi come riferimento gli standard ECSS - SAFETY – Gli aspetti di safety dovranno svolgersi in ottemperanza alle regole nazionali ed europee applicabili; laddove necessario, saranno prese in considerazione gli standard ECSS - CARATTERISTICHE TECNICHE – La soluzione proposta dovrà favorire la integrabilità, la semplicità, l’efficienza, la immediatezza di risposta e una bassa vulnerabilità: - AFFIDABILITA’ e ROBUSTEZZA – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità e robustezza superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte. |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte. - BENEFICI ATTESI – la soluzione proposta dovrà apportare benefici evidenti e misurabili in termini di miglioramento delle prestazioni, quali ad esempio migliore qualità della funzionalità, riduzione tempi di risposta, soluzione condivisa tra gli attori coinvolti, sostenibilità della proposta, affidabilità, etc. - EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA – la soluzione deve assicurare prospettive di ritorno industriale, indipendenza tecnologica nazionale ed europea, eccellenza ed eventuale unicità dal punto di vista scientifico e tecnologico. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della soluzione proposta, in accordo con la normativa ECSS laddove necessario (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili - TAILORING ECSS – In ambito spazio, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica dei prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato. - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

| Area disciplinare | k) UTILIZZO DELLO “SPAZIO” PER LE MUNICIPALITÀ (SERVIZI PER LA GESTIONE DEL BENE PUBBLICO) |
| --- | --- |
| Contesto | Lo spazio fornisce opportunità di intervento in molteplici settori, oggi si è in un contesto molto dinamico, con una vasta pluralità di tecnologie che lascia gli utenti liberi di scegliere la combinazione più congeniale alle proprie esigenze, questo permette di ottenere maggiori funzionalità, migliori prestazioni con minori investimenti. Il mondo è sempre più connesso, come si vede nei processi di comunicazione utilizzati (i tools, i cloud , i social network ), la disponibilità di sensori più potenti ed economici permette di produrre ogni giorno innumerevoli quantità di dati, che contribuiscono a creare banche di informazioni. Nuove applicazioni e Servizi stanno cambiando il modo con cui il Pubblico si interfaccia con il cittadino, una diversa interazione, più dinamica ed efficiente che meglio incontra le esigenze delle comunità. Questo comporta inoltre l’introduzione di nuove e diversificate procedure e protocolli accessibili via web. I sistemi satellitari forniscono inoltre nuove soluzioni di intervento per prevenire disastri, monitorare e controllare aree di interesse sia in termini ambientali, che socio-culturali, turistici, paesaggio-urbanistici, di sicurezza etc.. |
| Obiettivi | L’obiettivo dell’attività è identificare, realizzare e testare in ambiente rappresentativo, soluzioni che attraverso le nuove tecnologie/applicazioni integrate/servizi innovativi (downstrem/midstream), principalmente nei domini indicati (NAV &TLC), forniscano alle municipalità strumenti sostenibili a supporto delle loro attività istituzionali, introducendo un salto di qualità in termini di efficienza, efficacia, economicità e sicurezza ai cittadini e in generale un miglioramento delle prestazioni rispetto allo stato dell’arte. |
| Requisiti programmatici | - OBIETTIVO PROGRAMMATICO – La soluzione proposta dovrà garantire il raggiungimento degli obbiettivi per cui la soluzione è progettata, ottimizzando le prestazioni allo stato dell’arte, a titolo esemplificativo migliorando il controllo delle aree di interesse, l’accessibilità, l’efficienza e l’efficacia al servizio Pubblico, in generale migliorando la qualità del servizio pubblico e la sicurezza, etc.. - DURATA DELLE ATTIVITA’ – la durata massima delle attività è di mesi 30 dal KO. |
| Requisiti tecnici | - TRL - La soluzione proposta dovrà raggiungere, a fine progetto, il TRL indicato o superiore ad esso. - NORMATIVA APPLICABILE - Le soluzioni dovranno essere progettate, sviluppate, realizzate e testate in aderenza alle normative nazionali ed europee di riferimento; laddove necessario dovranno essere presi come riferimento gli standard ECSS - SAFETY – Gli aspetti di safety dovranno svolgersi in ottemperanza alle regole nazionali ed europee applicabili; laddove necessario, saranno prese in considerazione gli standard ECSS - CARATTERISTICHE TECNICHE – La soluzione proposta dovrà: - essere in sinergia con le esigenze della/e municipalità e compatibile con le infrastrutture esistenti; - essere una soluzione integrata e favorire la semplicità di utilizzo. - Essere garantita la sostenibilità della soluzione e la migliore qualità del prodotto - AFFIDABILITA’ – La soluzione dovrà garantire in prospettiva una affidabilità superiore o comparabile a quella delle soluzioni allo stato dell’arte |
| Requisiti di innovazione | - INNOVAZIONE – Il prodotto dovrà garantire un alto contenuto innovativo rispetto allo stato dell’arte. - BENEFICI ATTESI – la soluzione proposta dovrà apportare benefici evidenti e misurabili in termini di miglioramento delle prestazioni, quali ad esempio efficienza dei servizi e della funzionalità, riduzione della vulnerabilità, monitoraggio e controllo a basso costo,, sostenibilità delle infrastrutture, affidabilità,sicurezza, etc. - EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA – la soluzione deve assicurare prospettive di ritorno industriale, indipendenza tecnologica nazionale ed europea, eccellenza ed eventuale unicità dal punto di vista scientifico e tecnologico. |
| Requisiti di validazione | - PIANO VERIFICA E VALIDAZIONE - Dovranno essere selezionati metodi di test opportuni per la dimostrazione del TRL finale della soluzione proposta, in accordo con la normativa ECSS laddove necessario (e.g. test di laboratorio, test funzionali, etc.) e/o utilizzando le normative nazionali ed europee applicabili - TAILORING ECSS – In ambito spazio, il piano di verifica e validazione dovrà essere formulato sulla base di opportuno tailoring dello standard ECSS - MODELLI – Sulla base del TRL obiettivo e coerentemente ad esso, dovranno essere definiti e realizzati i modelli e/o scenari opportuni per effettuare le attività di verifica del prodotto finale. - AMBIENTE DI TEST - Le caratteristiche dell’ambiente di test dovranno essere l’inviluppo delle caratteristiche ambientali per cui il prodotto è progettato. - ESECUZIONE DEI TEST – Le attività di test dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dal piano di verifica e validazione e della documentazione applicabile ( i.e .procedure); il contraente assicurerà ad ASI la completa visibilità delle attività di test e dei suoi risultati (i.e. test report, post test analysis) |

## ALBERO DEL PRODOTTO

I Vincitori del bando dovranno fornire l’albero del prodotto sviluppato in dettaglio – in accordo alle norme ECSS - scomponendo il Prodotto secondo un approccio top-down e fornirlo ad ASI in sede di Offerta.

## FILOSOFIA DI SVILUPPO E DEI MODELLI

I Vincitori del bando dovranno descrivere dettagliatamente la filosofia di sviluppo e dei modelli del prodotto e, coerentemente ad esso, un piano di validazione opportuno.

# PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’, FASI ED EVENTI CHIAVE

La durata di riferimento del progetto è 30 (trenta) mesi.

Le riunioni di inizio attività avranno luogo entro 20 giorni dalla sottoscrizione dei singoli contratti.

La pianificazione è riferita rispetto alla riunione di Kick Off (KO), che stabilisce il riferimento “T0”; tutti gli eventi contrattuali sono definiti e si calcolano rispetto al “T0”.

I Vincitori del bando dovranno definire le attività (durate e relazioni) in modo da stabilire una pianificazione solida e credibile per il raggiungimento degli obiettivi del contratto nei tempi richiesti; a tal fine, dovranno implementare opportune metodologie in accordo alle linee guida stabilite dalle norme ECSS (e.g.: SRR, PDR, CDR, FR, etc)

I Vincitori del bando, per consentire ad ASI il controllo/monitoraggio dello stato del Programma, dovranno mantenere e fornire regolarmente ad ASI un “overall master schedule”, ad un livello di dettaglio almeno comparabile con la WBS e le Milestones contrattuali. La “overall master schedule” dovrà contenere tutte le attività, processi ed eventi essenziali ai fini del raggiungimento degli obiettivi del contratto.

I Vincitori del bando dovranno effettuare, su tale pianificazione, un’analisi dei rischi ed una valutazione degli impatti associati e della probabilità di mantenere la pianificazione contrattuale (caso nominale e ottimistico).

## MILESTONE CONTRATTUALI E OBIETTIVI

Le “Milestones Contrattuali” o “Milestones” sono gli eventi ai quali sono associati i pagamenti e costituiscono gli unici riferimenti vincolanti, dove tipicamente intervengono verifiche di attività, consegne di beni, autorizzazioni, collaudi di verifica, qualifiche e sono autorizzate le relative fatturazioni.

Il contraente dovrà proporre una pianificazione delle attività che preveda Milestone contrattuali (minimo 3 Milestone, oltre alla Riunione Iniziale), in occasione di eventi programmatici e tecnici significativi, con obiettivi chiari e misurabili.

L’ASI si riserva il diritto di modificare, in sede di stipula del contratto, la pianificazione proposta dal Contraente per renderla maggiormente attinente all’andamento delle attività.

# FORNITURE DI RESPONSABILITA’ DELL’ASI

## HW/SW

Non sono previste forniture HW/SW a carico di ASI.

## DOCUMENTAZIONE

Non sono previste forniture documentali a carico di ASI.

# FORNITURA CONTRATTUALE

I Vincitori del bando dovranno consegnare gli elementi di fornitura identificati di seguito secondo la pianificazione e le modalità ivi indicate.

## REQUISITI GENERALI

Tutti gli elementi (ad esempio HW, SW, modelli, tools, documenti e dati) sviluppati, prodotti e/o acquisiti nel corso dello svolgimento dei progetti risultati vincitori sono di proprietà dell’ASI e come tali sono da considerarsi elementi di fornitura in accordo alle condizioni generali dei Contratti ASI, pure se non soggetti a specifiche Delivery Review Boards (DRB).

Per quanto riguarda la pubblicazione di articoli o pubblicazioni scientifiche, si comunica che il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi Subcontraenti, con la partecipazione di ASI. In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Lavoro effettuato con contratto dell'ASI".

## MODELLI MATEMATICI, ALGORITMI E SW

Nell’ambito della documentazione/dati, i Vincitori del bando dovranno fornire anche i Modelli Matematici utilizzati e/o sviluppati nel corso dei singoli progetti, quali ad esempio quelli relativi ai modelli prestazionali, ai budget, etc. Tali Modelli Matematici dovranno riflettere lo stato finale/congelato del progetto/prodotto; ove questo subisse variazioni i budget ed i relativi modelli dovranno essere aggiornati, configurati e riconsegnati ad ASI. I modelli dovranno essere corredati della documentazione descrittiva che ne consenta l’utilizzo; i modelli dovranno poter essere utilizzati usando SW commerciali.

Per quanto riguarda gli algoritmi ed il SW sviluppati nel corso dei singoli progetti, i Vincitori del bando dovranno fornire ad ASI sia i codici sorgente che quelli eseguibili. Tali algoritmi e SW dovranno riflettere lo stato aggiornato del progetto; ove questo subisse variazioni, essi dovranno essere aggiornati, configurati e riconsegnati al Committente.

Il SW di simulazione dovrà essere corredato di tutta la documentazione necessaria per l’installazione e l’utilizzo.

## GESTIONE DELLA FORNITURA

Ciascun elemento di fornitura contrattuale dovrà essere documentato e configurato come da normativa applicabile (ECSS) per consentirne sia l’identificazione che la presa in carico da parte di ASI in accordo a quanto identificato nel presente documento ed ai comuni standard/pratiche di ingegneria e Qualità.

I trasporti degli elementi di fornitura dovranno essere effettuati da ed a carico dei singoli Vincitori del bando fino alla consegna finale.

Tutti gli elementi di fornitura trasmessi, immagazzinati e/o trasportati dovranno essere protetti secondo gli standard di sicurezza industriale per prevenire accessi non autorizzati. Per gli elementi classificati, valgono le leggi ed i regolamenti vigenti.

## PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Proprietà Intellettuale, il know-how, i brevetti, i diritti, l’utilizzo futuro e le licenze dovranno essere regolati secondo quanto stabilito in [DA 02], art.33.

## HW/SW

Nella proposta dovranno essere dettagliate le forniture HW/SW previste, necessarie per i test e le sperimentazioni previste dal programma, che potranno includere, a titolo esemplificativo:

  - Prototipi, breadboard, modelli per lo sviluppo e la qualifica

  - SW

  - Modelli FEM 3D e analisi

Per ogni elemento della fornitura il Contraente dovrà dettagliare la pianificazione delle consegne, che dovranno coincidere con gli eventi contrattuali. L’ASI si riserva il diritto di modificare, in sede di stipula del contratto, la pianificazione delle consegne per renderla maggiormente attinente all’andamento delle attività.

## DOCUMENTAZIONE

Nella proposta dovrà essere dettagliata la fornitura documentale prevista, che dovrà includere al minimo quanto previsto in Allegato 1, secondo gli standard ECSS.

Per ogni documento il Contraente dovrà dettagliare la pianificazione delle consegne, che dovranno coincidere con gli eventi contrattuali. L’ASI si riserva il diritto di modificare, in sede di stipula del contratto, la pianificazione delle consegne per renderla maggiormente attinente all’andamento delle attività.

ALLEGATO 1

|  |  | PROGETTO ---------------------- DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODICE | TITOLO |  | ASI RESP | EVENTO DI CONSEGNA |  | RIF |
| DEL-001 | Product Breakdown Structure |  | R | Offerta |  |  |
| DEL-002 | Work Breakdown Structure |  | R | Offerta |  |  |
| DEL-003 | Work Package Description |  | R | Offerta |  |  |
| DEL-004 | Configuration Items Numbers List |  | R | Offerta |  |  |
| DEL-005 | Statement Of Compliance ai requisiti tecnici |  | A | Offerta, RA1, RA2 |  |  |
| DEL-006 | Struttura industriale |  | R | Offerta |  |  |
| DEL-007 | Progress Report |  | R/A | Mensile e riunioni di avanzamento |  |  |
| DEL-008 | Configuration Management Plan |  | A | Offerta |  |  |
| DEL-009 | Procedura di gestione e controllo della documentazione |  | A | Offerta |  |  |
| DEL-010 | Requisiti del sistema/sottosistema/componente/prodotto da sviluppare |  | R |  |  |  |
| DEL-011 | Analisi dei rischi |  | A |  |  |  |
| DEL-012 | Piano di sviluppo e filosofia dei modelli per il raggiungimento del TRL obbiettivo |  | A |  |  |  |
| DEL-013 | Piano di verifica, validazione e qualifica per il raggiungimento del TRL obbiettivo |  | A |  |  |  |
| DEL-014 | Design Definition and Justification File |  | R |  |  |  |
| DEL-015 | Specifiche e procedure di test |  | R |  |  |  |
| DEL-016 | Report dei test effettuati e relative analisi |  | R |  |  |  |
| DEL-017 | Descrizione del processo di realizzazione della soluzione finale |  | R |  |  |  |
| DEL-018 | Modelli prodotti (e.g.: CAD 3D, matematici, etc.) |  |  |  |  |  |
| DEL-018 | Piano di qualità |  | A |  |  |  |
| DEL-019 | Master Plan |  | R |  |  |  |
| DEL-021 | Executive summary |  | R |  |  |  |
| DEL-022 | Hand-out di presentazione finale |  | R |  |  |  |